产品：个人健康随身助理

项目：

1. 解决方案
2. 原型

计划：

1. 了解硬件完成软件系统设计

2012-07-06|2012-07-10  
对解决方案中的硬件系统技术方案设计中涉及到的技术有初步了解，自需要了解。

对解决方案中的软件系统技术方案设计有个初步的规划方案，按照之前做的应用加以整理组合，并选取一套完整的优秀的软件系统，突出软件流程的顺畅，易用，趣味等方面的特色，能够很好的完成宁州医药获取用户数据和推送产品的需求。思考解决方案中硬件技术方案设计，着重突出大规模访问和海量存储的技术解决方案的解决思路和方法，并文字编写方案

思考针对获取用户数据这一业务模型的软件系统设计，并分类别文字编写方案

思考针对智能推送产品这一业务模型的软件系统设计，主要从基于标签开始，并文字编写方案

1. 完成解决方案软件系统设计部分

2012-07-11| 2012-07-20

在理顺软件系统流程的基础上，选择出里面的不易于实现的部分加以分工，假期内在家搜索资料或编码完成，并完成文档描述。

硬件系统设计每个人把负责的内容加深印象，如果概念有些模糊的可以请教朱总，并完善文档描述。

1. 完成大赛初赛要求的所有文档和原型

2012-07-21| 2012-07-31

在完成解决方案的基础上，对软件原型进行相应调整，到可以发布的状态。

静茹备赛冲刺阶段。

特别检查文档的规范和错别字。